АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.09.2018 | № | 84 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ивановка |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области»

В соответствии постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 27.09.2018 № 76 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области и Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области», на основании статьи 23 Устава Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области

администрация Ивановского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области».

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63 «Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы»;

2.2. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 30.07.2014 № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.3. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 06.11.2014 № 35 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.4. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 27.02.2015 № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.5. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 01.10.2015 № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.6. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 27.05.2016 № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.7. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области 29.09.2016 № 100 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.8. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 11.11.2016 № 123 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.9. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.11.2016 № 132 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.10. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 17.02.2017 № 17 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.11. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 28.09.2017 № 91 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.12. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 07.11.2017 № 112 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.13. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 31.01.2018 № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.14. Постановление администрации Ивановского 2ельсовета Бековского района Пензенской области от 27.05.2018 № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.15. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 11.07.2018 № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63»;

2.16. Постановление администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 17.09.2018 № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 21.11.2013 № 63».

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области о бюджете Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Ивановского сельсовета».

5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Ивановского сельсовета Е.Б. Суркову.

И. о. главы администрации

Ивановского сельсовета                                                                      Е.Б. Суркова

Утверждена

постановлением администрации

Ивановского сельсовета

Бековского района

Пензенской области

от 28.09.2018 № 84

Муниципальная программа

Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области»

Паспорт

муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области»

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Выполнение комплексного благоустройства населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области путем создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация и содержание уличного освещения. 2. Организация и содержание мест захоронения. 3. Создание благоприятных условий для проживания граждан, поддержание санитарного состояния территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на должном уровне, повышение экологической безопасности. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Уровень освещенности населенных пунктов. 2. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства кладбищ. 3. Увеличение количества объектов благоустройства (детская площадка). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области – 586,2 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 338.9 тыс. руб.; 2020 год – 38.9 тыс. руб.; 2021 год – 38.9 тыс. руб.; 2022 год – 55,5 тыс. руб.; 2023 год – 56,5 тыс. руб.; 2024 год – 57,5 тыс. руб. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, создание комфортных условий проживания граждан Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области.

Создание благоприятной среды для проживания и хозяйствования является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских и спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров.

Проблема благоустройства сельсовета является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает освещение улиц. В настоящее время уличное освещение составляет 15 % от необходимого. Для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Большие нарекания вызывает санитарное состояние населенных пунктов сельсовета. В настоящее время на территории сельсовета проживает 545  человек, в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Постановлением администрации определено место складирования твёрдых бытовых отходов. Но, несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок, отдельные домовладения не ухожены. Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

Необходимо продолжить работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений. На территории поселения расположены: памятники, другие места отдыха, для благоустройства которых также требуются бюджетные средства.

Зеленое хозяйство поселения представлено деревьями, кустарниками, требующими ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, формовочной обрезке и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательности населенных пунктов сельсовета.

На территории сельсовета расположены два действующих кладбища в селе Ивановка и с. Никольское. Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: ремонт существующих подъездных дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а также предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение денежных средств бюджетов всех уровней, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий.

Проблемы благоустройства не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области путем создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Организация и содержание уличного освещения.

Предусматривает комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

Задача 2. Организация и содержание мест захоронения.

Для решения данной задачи предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- устройство подъездных путей к кладбищам;

- очистка кладбищ от сухостоя, сухой травы, мусора;

- устройство и текущий ремонт ограждений.

Задача 3. Создание благоприятных условий для проживания граждан, поддержание санитарного состояния территории сельсовета на должном уровне, повышение экологической безопасности.

Для решения данной задачи необходимо проведение следующих мероприятий:

- вырубка сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение населения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий, посредством проведения смотра-конкурса «Образцовое домовладение»;

- другие мероприятия по благоустройству.

Перечень целевых показателей муниципальной программы и их значения приведены в приложении № 1.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения ее задач.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2019-2024 годы без разбивки на этапы.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 586,2 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 338.9 тыс. руб.;

2020 год – 38.9 тыс. руб.;

2021 год – 38.9 тыс. руб.;

2022 год – 55,5 тыс. руб.;

2023 год – 56,5 тыс. руб.;

2024 год – 57,5 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной  программы за счет всех источников приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной  программы за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов и их принятия на очередной финансовый год и плановый период.

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области»

| - № п/п | - Наименование целевого показателя | - Единица измерения | - Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2019 год |  | - 2020 год |  | - 2021 год |  | - 2022 год |  | - 2023 год | - 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 | - 9 |  |
| Муниципальная программа Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель - Выполнение комплексного благоустройства населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области путем создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Уровень освещенности населенных пунктов | % |  | 50 | 55 | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  | 75 |
| - 2. | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства кладбищ | % |  | 10 | 15 | 20 |  | 25 |  | 30 |  |  | 35 |
| - 3. | Увеличение количества объектов благоустройства (детская площадка) | Ед. |  | 1 | - | - |  |  |  | - |  |  | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования

| № п/п | - Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 338,9 | 38,9 | 38,9 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
|  |  |  | бюджет Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | 338,9 | 38,9 | 38,9 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» за счет средств бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, основных мероприятий | Код классификации расходов бюджета |  |  |  |  | Расходы бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области/Источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа | Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | всего | 901 | X | X | X | X | 338,9 | 38,9 | 38,9 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
|  |  |  | ответственный исполнитель | 901 901 901 901 | 05 05 05 05 | 03 03 03 03 | X 0600160100 0600260400 0600360800 | X 244 244 244 | 338.9 38,9 0,0 300,0 | 38,9 38,9 0,0 0,0 | 38,9 38,9 0,0 0,0 | 55,5 45,5 10,0 0,0 | 56,5 45,5 11,0 0,0 | 57,5 45,5 12,0 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области «Благоустройство населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| Цель программы: Выполнение комплексного благоустройства населенных пунктов Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области путем создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Администрация Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | 2019 |  | 38,9 |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освещенности населенных пунктов |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 38,9 |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 38,9 |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 45,5 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 45,5 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 45,5 |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 253,2 |  | 253,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание кладбищ - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ на территории поселения | Администрация Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства кладбищ |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание благоприятных условий для проживания граждан, поддержание санитарного состояния территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на должном уровне, повышение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие благоустройства- организация благоустройства поселения | Администрация Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области | 2019 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества объектов благоустройства |  |
|  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 338,9 |  | 343,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 38,9 |  | 63,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 38,9 |  | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 55,5 |  | 80,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 56,5 |  | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 57,5 |  | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 586,2 |  | 586,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |